Document mag wel wat meer uitgebreid, de onze was te dun en de ander was te dik. Voor een manager is een kort en bondig document makkelijker, zoals de eisen should, would en could is goed. Tussenresultaten is heel kort. Planning heel kort. Projectgrenzen had wat meer gemogen.

Vragen van onze kant: Missen er nog dingen?

In de management samenvatting: Als er ergens wat te verdienen is zijn banners opzich niet verkeerd als het maar relevant is voor de applicatie zoals bepaalde kroegen. Banners in de appicatie is een could. Microsoft azure is niet zozeer een must. Waar het op moet draaien mag niks kosten, het moet zo goedkoop en schaalbaar mogelijk maken. SQL en Linux zou ook mogen. Als dat net zo schaalbaar en uit te rollen is dan is dat ook goed, als het de kosten goed binnen de grenzen blijft dn hoort hij het graag, dat hij Zzure fijn vind betekend niet dat dit moet. Als de klant blijft zeuren om azure dan moet dit wel. Kortom, als de kosten beter uitpakken als er linux oid wordt gebruikt is dit beter.

SQL en Azure is dus niet noodzakelijk, kijk of er iets anders is wat goedkoper kan.

Een uitgescreheven plan van aanpak, het moet een management samenvatting worden, er staat in hoeveel het kost, wat het gaat opleveren, Terugverdientijd, strak plan niet omheenlullen. Risico’s ook belangrijk. Projectbudgetoverschrijding, projectmanager wordt daar op aangewezen. Meeste projecten gaan buiten de tijd en geld om. Risisco’s zoals iemand die uitvald zijn niet belangrijk voor de projectbegeleider, NIET vermelden.

Is de broncode open of closed source? Kan na het wegvallen van een programmeur de code nog aan te passen? Back-ups? Alles staat wel in het PvA.

Communicatieplan moeten we nog wel toevoegen. Vanmiddag gaan wij een technisch/functioneel ontwerp maken. Technisch is erg gedetailleerd, de broncode moet goed worden gedocumenteerd die ook goed aan te passen is, geen legacy programmatuur! In het technisch ontwerp staat wat er moet worden gedaan, waarom en hoe. In het fcuntioneel wordt dit uitgediept.

Er moet een optionele info tab komen voor centric. Je bedrijf aan drank verbinden is niet alles. Modern is niet erg catchy, noem het anders. Documenten ijn in principe in orde naats de genoemde opmerkingen.

Fspraak:

Week 5 leveren we sprint een op, ontwerp over de app en screenshots zijn handig. Willen we nog wat geweijzig hebben is dan een vraag. Als er een proof of concept is dan wil men deze graag zien. Hij wil graag het voortgangsrapportage van prince2 ontvangen.