Kroegen APP

Opgesteld door:	Trivento
	Kevin Mulder	0612297570	410189@student.saxion.nl
	Jasper Roenhorst	0647957241	405796@student.saxion.nl
	Thomas Pleiter	0631500072	425186@student.saxion.nl
	Jarno Vasters	0613065721	420643@student.saxion.nl
	Kjell Spijker	0613556512	421098@student.saxion.nl

Inhoudsopgave:

1.	Achtergronden

Het is de bedoeling dat wij een opdracht gaan volbrengen in een tijdbestek van acht weken. In deze weken realiseren wij een mobiele applicatie die zo goed als in gebruik genomen kan worden. In de eerste week (startup) hebben we in overleg de verschillende requirements doorgenomen. Ook hebben doorgesproken dat we een aantal aanbevelingen gaan voorleggen met betrekking tot bepaalde keuzes die nog gemaakt moeten worden omtrent de mobiele applicatie zelf. Dit wordt later in het PvA behandeld.

Dit plan van aanpak is als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk	Geeft antwoord op de vraag
1 Achtergronden	Waar (in welke omgeving) speelt het project zich af?
2 Projectresultaat	Waarom doen we het project? / Welke eisen stellen we aan het projectresultaat? / Wat is globaal het te leveren projectresultaat?
3 Projectactiviteiten	Wat moeten we doen om het projectresultaat te behalen?
4 Tussenresultaten	Wat zijn de tussenresultaten?
5 Kwaliteit	Hoe zorgen we voor de kwaliteit van de (tussen)resultaten en het projectresultaat?
6 Projectorganisatie	Wie doen er mee, hoe werken we samen en wie krijgt welke informatie?
7 Planning	Wanneer gaat wie wat doen?
8 Projectgrenzen	Wat doen we nog net wel en wat niet meer?
9 Kosten en baten	Wat kost het project en wat levert het op?
10 Risico's	Waardoor kan het project mislukken?

2.	Projectresultaat

Waarom doen we het project?
Voor ons is dit een project dat van belang is omdat we hierdoor multidisciplinair leren werken in een projectgroep. Ook omdat iedereen een toegewezen taak op zich neemt is het van belang om je verantwoordelijkheid te nemen voor dat deel dat jouw toegewezen is. Om dit allemaal in juiste banen te lijden gaan we werken met de methode prince2 in combinatie met scrum.

Resultaat
Het resultaat dat we aan het einde van dit project gaan opleveren is een mobiele applicatie die overzichtelijk en makkelijk te bedienen in kaart brengt waar alle kroegen en cafés in de stad Deventer te vinden zijn.

Eisen applicatie:

- Mensen moeten zich kunnen registreren. - Should
- De applicatie moet gratis zijn. - Must
- Geen banners of advertenties. - Could
- Er moeten kroegen en cafés in verwerkt zijn doormiddel van een link. - Must
- Registreren gaat doormiddel van de NAW-gegevens. - Should
- Programma moet volledig in de Cloud werken. - Must
- De applicatie hoeft niet in offlinemodes te kunnen werken. - Should
- Het moet een native applicatie zijn. - Must
- Het mag geen applicatie zijn die al bestaat of erop lijkt. - Must
- Er moet een admin/moderator zijn om de info te beheren. - Should
- Informatie in de applicatie moet beschikbaar zijn zonder in te loggen. - Must
- De database moet bestaan uit alleen plekken die op loopafstand te bereiken zijn. - Could
- In het geval dat er periodieke evenementen zijn moet er een agenda komen in de applicatie. - Could
- Recent bekeken items mag ook een onderdeel worden van de app. - Could
- Google Maps/Openstreetmap integratie mag worden opgenomen voor navigatie doeleinden. - Could
- Geen social media integratie. - Should
- 80% van de gebruikers moet de app kunnen gebruiken denk aan android 2.3 en 4.0. - Must
- Er moet Centric info tab komen in de applicatie. - Could
- De uptime moet zo hoog mogelijk zijn. - Must
- De app moet gevuld worden met informatie uit de database. - Must
- De interface moet intuïtie zijn. - Should
- App icoon moet een iconisch icoontje worden van Deventer. - Should
- Er moet een zoekfuncite in komen. - Could

2. 3.	Projectactiviteiten

De casus van de opdrachtgever moet worden omgezet in een plan van aanpak. Zodra dit plan van aanpak af is zal de groep beginnen met het daadwerkelijke project. Het eerste prototype zal worden geprogrammeerd, de eerste servers zullen worden ingesteld en het adviesrapport en canvas business model zullen worden gemaakt. Na deze eerste werkzaamheden zal alles worden gecontroleerd en zal het team aanwijzingen krijgen wat zij kunnen verbeteren. Aan het einde van de projectperiode zal het team hun laatste werk presenteren. Na deze laatste presentatie is het project afgesloten.

4.	Tussenresultaten

- Voorlopig plan van aanpak
- Beschrijving van benodigde apparatuur
- Prototype server opstelling
- Definitief plan van aanpak
- Prototype mobiele applicatie.
- Tussentijdse presentatie
- Adviesrapport
5.	Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons project te waarborgen zal Floor ons plan vaan aanpak reviewen alvorens wij deze opsturen naar onze opdrachtgever. Na deze review hebben wij genoeg feedback ontvangen om dit te kunnen verwerken in ons plan van aanpak en kunnen wij deze opsturen naar onze opdrachtgever. Na dit plan van aanpak zullen wij ons prototype van de mobiele applicatie leveren zodat de opdrachtgever zijn mening kan uitlaten over het project dusver. Nadat wij feedback hebben ontvangen over onze applicatie kunnen wij deze applicatie aanpassen naar de wensen van de opdrachtgever en kunnen onze ITSM’ers de infrastructuur maken.
6.	Projectorganisatie

Kevin Mulder	0612297570	410189@student.saxion.nl	Business, Teamleider
Jasper Roenhorst	0647957241	405796@student.saxion.nl	Business, Notulist
Thomas Pleiter	0631500072	425186@student.saxion.nl	ITSM
Jarno Vasters	0613065721	420643@student.saxion.nl	ITSM
Kjell Spijker	0613556512	421098@student.saxion.nl	Software Engineering, Programmeur

7.	Planning

Week	Inhoud	Activiteiten	Uren	Op te leveren producten
1.1	Voorbereidingsfase / /Oriëntatiefase	Teamvorming, / Klantencontact / En consultatie	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Voorlopige PvA
1.2	Plan van aanpak	Voortgang en consultatie met Centric / Onderzoek naar database & server (op azure) / Canvas Business Model opstellen / Requirements opstellen / Backlog opstellen	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Definitief PvA / Functioneel ontwerp / Adviesrapport azure / Canvas Business Model / Backlog
1.3	Sprint 1	Voortgang en consultatie / Bouwen van applicatie	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Technnische ontwerp
1.4	Sprint 1	Voortgang en consultatie / Bouwen van applicatie	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep
1.5	Sprint 1	Voortgang en consultatie met Centric / Bouwen van applicatie	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Tussenrapportage
1.6	Sprint 2	Voortgang en consultatie / Bouwen van applicatie / Testplan opstellen	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Testplan
1.7	Sprint 2	Voortgang en consultatie / Testen van applicatie en laatste bijwerken	4 uur gezamenlijk en 4 uur met projectgroep	Werkende applicatie / Test rapporten
1.8	Sprint 2	Eindpresentatie	4 uur gezamenlijk en 3 uur met projectgroep	Projectresultaat
1.9	Afronding	Eindoordeel & evaluatie		Assessment
1.10	Uitloop

# 8. Projectgrenzen

Voor de grenzen van het project zullen wij ons richten tot de projectscope. In deze scope geven wij aan tot hoe ver onze kennis gaat en hoeveel tijd wij kwijt kunnen. Aangezien wij nog in gesprek moeten met onze projectleider is de scope momenteel nog niet volledig, wij zullen hier de projectgrenzen opstellen aan de hand van de scope die tot nu toe voor ons duidelijk is maar nog niet in overleg met de projectleider is opgesteld.

De eerste projectgrens, namelijk projectduur, is acht weken. Na de achtste week zal onze projectgroep ophouden te bestaan en zal het project worden overgeleverd aan de projectleider.

De tweede projectgrens is hetgeen wat moet worden opgeleverd. In overleg met de projectleider zullen wij afspreken wat wij moeten opleveren en wat hiervan binnen de scope kan vallen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij niet teveel werk op ons nemen aangezien wij maar acht weken hebben om dit project te realiseren.

De derde projectgrens is de kwaliteit van het op te leveren werk. Aangezien de projectgroep nog uit studenten bestaat die in opleiding zijn om het vak programmeur, ITSM´er of businessman te beheersen kan niet van hen worden verwacht dat zij een product opleveren zoals vakbekwame mensen dat kunnen. In overleg met de projectleider wordt de verwachte kwaliteit vastgesteld.

9.	Kosten en baten

Aan dit project zitten ook kosten. Deze zijn hieronder op een rijtje gezet.

Kosten per uur: uren * fictief uurtarief

Wij hanteren standaard kosten van 38€ per uur. Dit kan verhoogd worden door uren die gemaakt worden buiten de gemaakte afspraken of gemaakte uren op rust/feestdagen.

Voor de hosting hebben we een schatting gemaakt van 55€ per maand.
Dit wordt gedaan wij een extern bedrijf.

Voor het onderhoud van de app dat na het project gedaan moet worden hanteren wij dezelfde kosten als onze standaard werk uren. Dit houdt in dat we voor onderhoud ook 38€ per uur vragen.

Baten

De baten bij dit project zullen zijn dat Centric meer naambekendheid zal krijgen.
Dit doormiddel van een positieve ervaring van het gebruik van de applicatie.

Daarnaast is het voor ons een kan om een project van deze omvang in juiste banen te leiden en hier dus veel van op te steken. Daarnaast is het financieel ook gunstig voor alle partijen.
Dit omdat wij geen grote kosten met zich mee brengen en wij niet vast zitten aan partners waardoor we altijd opzoek kunnen gaan naar de goedkoopste oplossing.

10. Risico's

Leden komen niet opdagen – Door middel van goed overleg beperken we de schade van het project, met dit overleg zorgen wij ervoor dat indien iemand er niet is de andere groepsleden de taken tijdelijk op zich kunnen nemen.

Leden stoppen met de opleiding – Door middel van het melden van huidige situaties omtrent het verliezen van een teamlid kan de bovenliggende leiding heir rekening mee houden in het eindoordeel.

Product raakt verloren – Door middel van redundante opslag is het onmogelijk dat wij onze data verliezen, wij slaan onze gegevens zowel op in de Cloud als lokaal.
Buiten de scope – indien wij buiten de scope omgaan zullen wij dit melden aan de bovenliggende leiding, eerst zal er een overleg plaats vinden met de opdrachtgever over wat wij verwachten wat wel en wat niet buiten de scope zal vallen.

Te hoge verwachtingen – Als men te hoge verwachtingen van ons heeft dan zullen wij dit kenbaar maken aan de opdrachtgever van dit project.

Leden leveren werk te laat in – door middel van duidelijke afspraken stellen wij duidelijk dat aan het te laat inleveren van schoolwerk sancties verbonden zijn.

Opdracht wordt verkeerd uitgevoerd – Teamleden wenden zich naar de vakdocenten en lossen het probleem op.

Onvoldoende kennis – In het geval dat het team over onvoldoende kennis beschikt wordt dit kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever en wordt in samenspraak een aanpassing gemaakt aan het projectplan of wordt er iemand met meer kennis in de arm genomen.